# SophyAI Voice Assistant

Proposta Tecnica per Sistema On-Premises

Receptionist Virtuale Intelligente per Strutture Alberghiere

| Versione Documento | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | 22/01/2026 |
| Classificazione | Confidenziale |
| Destinatario | [Nome Cliente] |

# Indice

1. Executive Summary

2. Obiettivi del Progetto

3. Architettura Sistema On-Premises

4. Requisiti Hardware

5. FASE 1: MVP - Minimum Viable Product

6. FASE 2: Ottimizzazione Performance

7. FASE 3: Ottimizzazione Qualità Vocale

8. FASE 4: Integrazione MCP Servizi Hotel

9. Piano di Implementazione

10. Deliverable e Milestone

11. Supporto e Manutenzione

Allegato A: Specifiche Tecniche Dettagliate

Allegato B: API MCP per Servizi Hotel

# 1. Executive Summary

Il presente documento descrive la proposta tecnica per la realizzazione di un sistema di Receptionist Virtuale Intelligente basato su tecnologia Voice AI, deployato interamente on-premises presso la struttura del Cliente.

## Caratteristiche Distintive

| 🎯 Latenza Ultra-Bassa | Target < 0.8 secondi end-to-end per risposte naturali e fluide |
| --- | --- |
| 🗣️ Voce Naturale | TTS di ultima generazione con intonazione ed espressività umana |
| 🏨 Integrazione Hotel | Connessione diretta ai sistemi PMS, booking, servizi via MCP |
| 🔒 Privacy Totale | Tutti i dati restano on-premises, nessun cloud esterno |
| 📈 Scalabilità | Architettura modulare per crescita futura |

## Metriche Target

| Metrica | Target | Note |
| --- | --- | --- |
| Latenza End-to-End | < 0.8 secondi | Dal termine parlato utente all'inizio risposta |
| Accuratezza STT | > 95% | Trascrizione corretta in italiano |
| Naturalezza Voce | MOS > 4.2 | Mean Opinion Score su scala 1-5 |
| Disponibilità | 99.9% | Uptime sistema |
| Concurrent Users | 20+ | Utenti simultanei supportati |

# 2. Obiettivi del Progetto

## 2.1 Obiettivi Primari

Realizzare un receptionist virtuale vocale disponibile 24/7

Garantire risposte in tempo reale (< 0.8s) per conversazione naturale

Integrare i sistemi gestionali hotel per risposte accurate e personalizzate

Mantenere tutti i dati on-premises per compliance GDPR

## 2.2 Obiettivi Secondari

Ridurre il carico di lavoro del personale di reception

Fornire supporto multilingua per ospiti internazionali

Raccogliere analytics sulle richieste più frequenti

Predisporre il sistema per future integrazioni (domotica, IoT)

## 2.3 Use Case Principali

| Use Case | Esempi |
| --- | --- |
| Check-in/Check-out Info | Orari, procedure, documenti necessari |
| Servizi Hotel | Colazione, SPA, palestra, parcheggio, navetta |
| Informazioni Locali | Ristoranti, attrazioni, trasporti, eventi |
| Prenotazioni | Tavoli ristorante, trattamenti SPA, transfer |
| Richieste Camera | Cuscini extra, pulizia, minibar, sveglia |
| Reclami/Feedback | Raccolta e instradamento al personale |
| FAQ Generali | WiFi, orari, contatti, policy |

# 3. Architettura Sistema On-Premises

## 3.1 Overview Architetturale

Il sistema è progettato con architettura a microservizi containerizzati, ottimizzata per deployment on-premises con focus su bassa latenza e alta disponibilità.

| Layer | Tecnologia | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Voice Gateway | LiveKit Server | WebRTC per comunicazione audio real-time |
| Speech-to-Text | Whisper (GPU) | Trascrizione vocale locale |
| Language Model | Ollama + Custom | LLM ottimizzato per hospitality |
| Text-to-Speech | VibeVoice/Piper | Sintesi vocale naturale |
| MCP Gateway | Custom Adapter | Integrazione servizi hotel |
| Database | PostgreSQL | Persistenza dati e configurazioni |
| Cache | Redis | Caching risposte e sessioni |
| Orchestrator | Docker Swarm/K8s | Gestione container e scaling |

## 3.2 Diagramma Flusso Ottimizzato

Il flusso ottimizzato per raggiungere latenza < 0.8s:

1. Audio Input → LiveKit (WebRTC) [~50ms]
2. Streaming STT → Whisper GPU con VAD [~150ms]
3. Intent Detection + Context Lookup [~50ms]
4. LLM Generation (streaming) [~300ms TTFT]
5. TTS Streaming → VibeVoice [~200ms to first audio]
6. Audio Output → Client [~50ms]

TOTALE: ~800ms (target raggiunto)

## 3.3 Strategie di Ottimizzazione Latenza

• Streaming Pipeline: Ogni componente inizia l'elaborazione appena riceve dati parziali

• GPU Acceleration: Whisper e TTS su GPU dedicata per inference veloce

• Response Caching: Cache Redis per FAQ e risposte frequenti (~10ms)

• Precomputed Embeddings: Knowledge base pre-indicizzata per retrieval veloce

• Connection Pooling: Connessioni persistenti a tutti i servizi

• Edge Processing: VAD lato client per ridurre traffico non necessario

# 4. Requisiti Hardware

## 4.1 Configurazione MVP (Fase 1)

| Componente | Qty | Specifiche |
| --- | --- | --- |
| Server Principale | 1x | Intel Xeon 8-core / AMD EPYC, 32GB RAM, 500GB SSD NVMe |
| GPU | 1x | NVIDIA RTX 4080 16GB o equivalente |
| Network | - | Gigabit Ethernet, IP statico |
| UPS | 1x | Protezione alimentazione 30 min |

## 4.2 Configurazione Produzione Ottimizzata (Fase 2-3)

| Componente | Qty | Specifiche |
| --- | --- | --- |
| Server Applicativo | 2x | Intel Xeon 16-core, 64GB RAM, 1TB NVMe (HA cluster) |
| GPU Server | 1x | NVIDIA RTX 4090 24GB o A4000 |
| Database Server | 1x | Intel Xeon 8-core, 32GB RAM, 2TB NVMe RAID |
| Network Switch | 1x | 10GbE managed switch |
| Firewall | 1x | Hardware firewall con IDS |
| UPS | 2x | Protezione ridondante 60 min |

## 4.3 Requisiti Software

Ubuntu Server 22.04 LTS (o RHEL 8+)

Docker CE 24.x + Docker Compose v2

NVIDIA Driver 535+ con CUDA 12.x

PostgreSQL 16

Redis 7

# 5. FASE 1: MVP - Minimum Viable Product

## 5.1 Obiettivo MVP

Realizzare un sistema funzionante che dimostri le capability core del receptionist virtuale, con focus su stabilità e funzionalità base prima delle ottimizzazioni.

## 5.2 Scope MVP

✅ Incluso nel MVP:

Conversazione vocale bidirezionale funzionante

Wake word "Hey Sophy" per attivazione

Risposte a FAQ hotel pre-configurate

Interfaccia web per test e configurazione

Pannello admin per gestione knowledge base

Logging e monitoring base

❌ Escluso dal MVP (fasi successive):

Integrazione PMS/booking (Fase 4)

Ottimizzazione latenza < 0.8s (Fase 2)

TTS premium naturale (Fase 3)

Multilingua automatico

High Availability

## 5.3 Architettura MVP

| Componente | Tecnologia MVP | Note |
| --- | --- | --- |
| STT | Whisper small/medium | CPU o GPU base |
| LLM | Ollama + Llama3 8B | Risposte generali + RAG |
| TTS | Edge TTS (Microsoft) | Qualità buona, zero setup |
| Knowledge Base | PostgreSQL + pgvector | FAQ hotel embedded |
| Frontend | Web app responsive | Desktop + mobile |

## 5.4 Deliverable MVP

Sistema deployato e funzionante

Documentazione installazione

Training base per staff IT

Knowledge base con 50+ FAQ hotel

Pannello configurazione web

## 5.5 Timeline MVP

Durata stimata: 4-6 settimane

# 6. FASE 2: Ottimizzazione Performance

## 6.1 Obiettivo

Ridurre la latenza end-to-end da ~2-3 secondi (MVP) a < 0.8 secondi per garantire una conversazione fluida e naturale.

## 6.2 Breakdown Latenza Target

| Fase | Target | Ottimizzazione |
| --- | --- | --- |
| Audio Capture + Network | 50ms | WebRTC ottimizzato |
| Voice Activity Detection | 30ms | VAD locale |
| Speech-to-Text | 150ms | Whisper GPU + streaming |
| Intent + Context Lookup | 50ms | Cache + embeddings |
| LLM Generation (TTFT) | 300ms | Modello ottimizzato + cache |
| Text-to-Speech | 170ms | Streaming TTS |
| Audio Delivery | 50ms | WebRTC |
| TOTALE | 800ms | Target raggiunto ✓ |

## 6.3 Interventi Tecnici

### 6.3.1 Ottimizzazione STT (Whisper)

Upgrade a Whisper medium/large-v3 su GPU

Implementazione streaming transcription con VAD

Quantizzazione INT8 per inference veloce

Batching intelligente per multi-utente

Pre-warming modello all'avvio

### 6.3.2 Ottimizzazione LLM

Deploy modello ottimizzato (Mistral 7B o Llama3 8B quantizzato)

Implementazione response caching per FAQ

Speculative decoding per risposte più veloci

System prompt ottimizzato per risposte concise

RAG con similarity search pre-computato

### 6.3.3 Ottimizzazione Pipeline

Streaming end-to-end (non attendere completamento di ogni fase)

Connection pooling per tutti i servizi

Async processing con priorità

Memory-mapped models per load istantaneo

Profiling continuo con tracing distribuito

## 6.4 Metriche e Monitoring

Implementazione dashboard real-time con:

Latenza p50, p95, p99 per ogni componente

Throughput (richieste/secondo)

GPU/CPU utilization

Memory usage

Error rate per componente

## 6.5 Timeline Fase 2

Durata stimata: 3-4 settimane

# 7. FASE 3: Ottimizzazione Qualità Vocale

## 7.1 Obiettivo

Raggiungere una qualità vocale indistinguibile da un operatore umano, con intonazione naturale, espressività e fluidità.

## 7.2 Metriche Qualità

| Metrica | Target | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| MOS (Mean Opinion Score) | > 4.2 / 5.0 | Valutazione soggettiva naturalezza |
| Intelligibilità | > 98% | Comprensione corretta parole |
| Prosodia | Naturale | Intonazione, ritmo, pause |
| Espressività | Contestuale | Tono appropriato alla situazione |

## 7.3 Tecnologie TTS Premium

| Engine | Caratteristica | Latenza | MOS | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VibeVoice (Microsoft) | Real-time streaming | ~300ms | 4.3 | Raccomandato |
| Chatterbox (Resemble) | Voice cloning | ~500ms | 4.4 | Voce custom |
| F5-TTS | Zero-shot cloning | ~400ms | 4.2 | Open source |
| Kokoro | Multilingua | ~350ms | 4.0 | Fallback |

## 7.4 Voice Persona Design

Definizione della "voce" del receptionist virtuale:

• Nome: Sophy

• Genere: Femminile (configurabile)

• Tono: Professionale ma cordiale

• Velocità: 1.0-1.1x (leggermente vivace)

• Lingua: Italiano nativo + Inglese fluente

• Espressività: Variazioni per saluti, info, scuse

## 7.5 Voice Cloning (Opzionale)

È possibile creare una voce personalizzata basata su un campione audio di un membro dello staff (es. receptionist senior). Requisiti:

3-5 minuti di audio pulito del parlante

Ambiente silenzioso per registrazione

Consenso scritto del parlante

Training modello: ~2-4 ore su GPU

## 7.6 Timeline Fase 3

Durata stimata: 2-3 settimane

# 8. FASE 4: Integrazione MCP Servizi Hotel

## 8.1 Cos'è MCP

MCP (Model Context Protocol) è uno standard aperto per connettere AI agents a sistemi esterni. Permette al receptionist virtuale di:

Accedere a dati in tempo reale (disponibilità, prezzi, prenotazioni)

Eseguire azioni (creare prenotazioni, inviare notifiche)

Mantenere contesto persistente per ogni ospite

Rispettare autorizzazioni e limiti di accesso

## 8.2 Server MCP per Hotel

Verrà sviluppato un server MCP custom che espone i seguenti "tools" all'AI:

| Tool MCP | Descrizione | Tipo |
| --- | --- | --- |
| get_room_availability | Verifica disponibilità camere per date | Query PMS |
| get_guest_info | Info ospite (nome, camera, check-in/out) | Query PMS |
| book_restaurant | Prenota tavolo ristorante | Write PMS |
| book_spa | Prenota trattamento SPA | Write PMS |
| request_service | Richiedi servizio in camera | Create ticket |
| get_hotel_services | Lista servizi e orari | Query KB |
| get_local_info | Info attrazioni/ristoranti zona | Query KB |
| send_notification | Invia messaggio a staff | Push notification |
| log_feedback | Registra feedback ospite | Write DB |

## 8.3 Integrazione con PMS

Il sistema si integra con i principali Property Management System:

| PMS | Protocollo | Supporto |
| --- | --- | --- |
| Opera (Oracle) | API REST | Full integration |
| Protel | API REST | Full integration |
| Mews | GraphQL | Full integration |
| Cloudbeds | API REST | Full integration |
| Altri | Custom adapter | Su richiesta |

## 8.4 Architettura MCP

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    SophyAI Agent                        │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │
│  │   STT    │→ │   LLM    │→ │   TTS    │              │
│  └──────────┘  └────┬─────┘  └──────────┘              │
│                     │                                   │
│              ┌──────▼──────┐                           │
│              │ MCP Client  │                           │
│              └──────┬──────┘                           │
└─────────────────────┼───────────────────────────────────┘
                      │ MCP Protocol (JSON-RPC)
┌─────────────────────┼───────────────────────────────────┐
│              ┌──────▼──────┐     MCP Server Hotel       │
│              │ MCP Router  │                            │
│              └──────┬──────┘                            │
│    ┌────────────────┼────────────────┐                  │
│    ▼                ▼                ▼                  │
│ ┌──────┐      ┌──────────┐     ┌──────────┐            │
│ │ PMS  │      │   SPA    │     │Restaurant│            │
│ │Adapter│     │ Adapter  │     │ Adapter  │            │
│ └───┬──┘      └────┬─────┘     └────┬─────┘            │
└─────┼──────────────┼────────────────┼───────────────────┘
      ▼              ▼                ▼
   [Opera]       [SPA SW]      [Restaurant SW]

## 8.5 Esempi di Conversazione con MCP

👤 Ospite: "A che ora è la colazione domani?"
🤖 Sophy: "La colazione è servita dalle 7:00 alle 10:30 nella sala ristorante al piano terra. Desidera che le prenoti un tavolo per un orario specifico?"

👤 Ospite: "Vorrei prenotare un massaggio per domani pomeriggio"
🤖 Sophy: [Chiama get_spa_availability] "Domani pomeriggio sono disponibili: massaggio rilassante alle 15:00 o alle 17:00, e hot stone alle 16:00. Quale preferisce?"

👤 Ospite: "Potete portarmi degli asciugamani extra in camera?"
🤖 Sophy: [Chiama request_service] "Certamente! Ho inoltrato la richiesta alla governante. Gli asciugamani saranno in camera entro 15 minuti. Posso aiutarla con altro?"

## 8.6 Timeline Fase 4

Durata stimata: 4-6 settimane (dipende da integrazioni richieste)

# 9. Piano di Implementazione

## 9.1 Timeline Complessiva

| Fase | Durata | Output |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: MVP | 4-6 settimane | Sistema base funzionante |
| Fase 2: Performance | 3-4 settimane | Latenza < 0.8s |
| Fase 3: Voce | 2-3 settimane | TTS premium naturale |
| Fase 4: MCP | 4-6 settimane | Integrazione hotel |
| Testing & Tuning | 2-3 settimane | QA e ottimizzazioni finali |
| TOTALE | 15-22 settimane | ~4-5 mesi |

## 9.2 Team di Progetto

| Ruolo | FTE | Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | Coordinamento, stakeholder management |
| AI Engineer | 1-2 | STT, LLM, TTS optimization |
| Backend Developer | 1 | MCP server, integrazioni |
| DevOps | 1 | Infrastruttura, deployment, monitoring |
| QA Engineer | 0.5 | Testing, UAT |

## 9.3 Metodologia

Approccio Agile con sprint bisettimanali

Demo al Cliente al termine di ogni fase

Ambiente di staging per UAT continuo

Documentation-as-Code (sempre aggiornata)

CI/CD per deployment automatizzati

# 10. Deliverable e Milestone

## 10.1 Milestone

| ID | Milestone | Target | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Kickoff | Settimana 1 | Inizio progetto, setup ambiente |
| M2 | MVP Complete | Settimana 6 | Sistema base funzionante |
| M3 | Performance Target | Settimana 10 | Latenza < 0.8s verificata |
| M4 | Voice Quality | Settimana 13 | TTS naturale implementato |
| M5 | Integration Complete | Settimana 19 | MCP hotel funzionante |
| M6 | Go-Live | Settimana 22 | Sistema in produzione |

## 10.2 Deliverable per Fase

### Fase 1

Sistema deployato on-premises

Documentazione installazione e configurazione

Knowledge base con 50+ FAQ

Training staff IT (4 ore)

### Fase 2

Report benchmark latenza

Dashboard monitoring

Documentazione ottimizzazioni

### Fase 3

Voce custom configurata

Report qualità MOS

Guida personalizzazione voce

### Fase 4

Server MCP hotel

Documentazione API MCP

Connettori PMS configurati

Test cases integrazione

# 11. Supporto e Manutenzione

## 11.1 Supporto Post Go-Live

| Livello | Copertura | Canale | SLA | Include |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 8x5 | Email/Ticket | < 24h | Bug fix, FAQ |
| Standard | 12x6 | Email/Chat | < 8h | + Tuning, updates |
| Premium | 24x7 | Telefono/Chat | < 2h | + Ottimizzazioni, nuove feature |

## 11.2 Manutenzione

Aggiornamenti sicurezza mensili

Update modelli AI trimestrali

Backup automatici giornalieri

Monitoring proattivo 24/7

Report performance mensili

## 11.3 Training

| Audience | Durata | Contenuto |
| --- | --- | --- |
| Staff IT | 4 ore | Installazione, configurazione, troubleshooting |
| Reception | 2 ore | Utilizzo pannello, gestione knowledge base |
| Management | 1 ora | Dashboard analytics, KPI |

# Allegato A: Specifiche Tecniche Dettagliate

## A.1 Configurazione Server Produzione

Server Applicativo (x2 per HA):
  - CPU: Intel Xeon Gold 6330 (28 core) o AMD EPYC 7543
  - RAM: 64GB DDR4 ECC
  - Storage: 1TB NVMe PCIe 4.0 + 2TB SSD SATA (logs)
  - Network: 2x 10GbE (bonding)
  - OS: Ubuntu Server 22.04 LTS

GPU Server:
  - CPU: Intel Xeon Silver 4314 (16 core)
  - RAM: 64GB DDR4 ECC
  - GPU: NVIDIA RTX 4090 24GB (o A4000 16GB)
  - Storage: 500GB NVMe
  - OS: Ubuntu Server 22.04 LTS + CUDA 12.2

Database Server:
  - CPU: Intel Xeon Silver 4310 (12 core)
  - RAM: 32GB DDR4 ECC
  - Storage: 2TB NVMe RAID 1 + 4TB SSD RAID 5
  - OS: Ubuntu Server 22.04 LTS

## A.2 Porte e Protocolli

| Porta | Protocollo | Servizio |
| --- | --- | --- |
| 7880 | TCP | LiveKit WebSocket |
| 7881 | TCP | LiveKit RTC |
| 8080 | TCP | Web Server HTTP |
| 8443 | TCP | Web Server HTTPS |
| 5432 | TCP | PostgreSQL |
| 6379 | TCP | Redis |
| 11434 | TCP | Ollama LLM |
| 8092 | TCP | TTS Server |
| 50000-50100 | UDP | WebRTC Media |

# Allegato B: API MCP per Servizi Hotel

## B.1 Struttura Tool MCP

{
  "name": "book_restaurant",
  "description": "Prenota un tavolo al ristorante dell'hotel",
  "input_schema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "guest_id": {
        "type": "string",
        "description": "ID univoco dell'ospite"
      },
      "date": {
        "type": "string",
        "format": "date",
        "description": "Data della prenotazione (YYYY-MM-DD)"
      },
      "time": {
        "type": "string",
        "description": "Orario (HH:MM)"
      },
      "guests": {
        "type": "integer",
        "description": "Numero di persone",
        "minimum": 1,
        "maximum": 20
      },
      "special_requests": {
        "type": "string",
        "description": "Richieste speciali (allergie, preferenze)"
      }
    },
    "required": ["guest_id", "date", "time", "guests"]
  }
}

## B.2 Esempio Response

{
  "success": true,
  "data": {
    "booking_id": "RST-2024-001234",
    "restaurant": "La Terrazza",
    "date": "2024-03-15",
    "time": "20:00",
    "guests": 2,
    "table": "T12",
    "confirmation_sent": true
  },
  "message": "Prenotazione confermata per 2 persone alle 20:00"
}

## B.3 Lista Completa Tools MCP

| get_guest_info | get_room_status | get_room_availability |
| --- | --- | --- |
| book_restaurant | cancel_restaurant_booking | get_restaurant_menu |
| book_spa | cancel_spa_booking | get_spa_treatments |
| request_room_service | request_housekeeping | request_maintenance |
| get_hotel_services | get_hotel_facilities | get_hotel_policies |
| get_local_attractions | get_local_restaurants | get_transport_info |
| log_guest_feedback | escalate_to_staff | send_notification |

────────────────────────────────────────────────────────────
SophyAI Voice Assistant - Proposta Tecnica On-Premises
Documento generato il 22/01/2026
© 2024-2026 - Tutti i diritti riservati